TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
ATA
REUNIÃO CTTIC
Data: 24/05/2024
Horário início: 09:00h
Horário término: 11:15h
Participantes:
- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Jonas de Araújo Luz Júnior (COINT)
- Francisco Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Ismael Torres dos Santos Junior (CIBER)
- Esio Lima Verde Neto (SEGAT)
- Pedro Jardelino Neto (SPROJ)
- Fábio Barroso Brito (CIBER)
- Rafael Veras Paz (COGOV)
Pauta:
1. Regularização das atas do CTTIC (2024)
2. Deliberação/Aprovação da minuta de portaria que versa sobre  a instituição do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGovTIC)
3. Deliberação/Aprovação da minuta de portaria que versa sobre a instituição do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC)
4. Deliberação/Aprovação da minuta de portaria que versa sobre o processo de Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade
5. Deliberação/Aprovação da minuta de portaria que versa sobre o processo de Elaboração da Proposta Orçamentária de TIC
6. Deliberação/Aprovação da minuta de portaria que versa sobre o processo de Planejamento das Contratações de TIC
7. Informação sobre alterações no Plano de Transformação Digital
8. Monitoramento das ações propostas na renuião passada, acerca das implantações em andamento e as futuras
9. Assuntos diversos

Assuntos:

1. Regularização das Atas do CTTIC (2024) no portal

- Nafta (COGOV) abriu a reunião ressaltando a importância da regularização das atas para manter a transparência e a formalidade das reuniões.
- Leo (STI) explicou que algumas atas não foram assinadas e propôs a assinatura manual das atas de 2024 para posterior digitalização e publicação.
- Deliberação:
1. Assinar as atas pendentes de forma manual, digitalizá-las e publicá-las.
  1. Data: 31/05/2024
  2. Responsável: Francisco Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
2. Aprovação da minuta de portaria que versa sobre a instituição do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGOVTIC)

- Rafael (COGOV) expôs os tópicos revisados da minuta;
- Minuta foi aprovada pela comissão.
- Deliberação:
1. Submeter minuta ao SEI 2024.0.000006450-9 para providências;
  1. Data: 27/05/2024
  2. Responsável: Francisco Naftali Aires Pedrosa (COGOV)

3. Aprovação da minuta de portaria que versa sobre a instituição do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC)

- Rafael (COGOV) expôs os tópicos revisados da minuta.
- Minuta foi aprovada pela comissão.
- Deliberação:
1. Submeter minuta ao SEI 2024.0.000006449-5 para providências;
  1. Data: 27/05/2024
  2. Responsável: Francisco Naftali Aires Pedrosa (COGOV)

4. Aprovação da minuta de portaria e do guia (doc SEI 0620914) que versam sobre a instituição do processo de Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade de TIC

- Rafael (COGOV) expôs os tópicos revisados da minuta, explicitando a finalidade do processo.
- Nafta (COGOV) expôs as características principais do Guia do Processo de Gerenciamento da Capacidade e Disponibilidade de TIC (doc SEI 0620914) incluindo as ferramentas utilizadas, os artefatos, o controle de execução do processo, suas etapas e tarefas.
- Leandro (STI) pontuou que o controle de execução também é um indicador. Ressaltou ainda a importância de saber a quantidade de itens monitorados e do levantamento de ativos. Relembrou ainda que oS processoS em tela não estão implementados, mas que servirão como um norte a esta implantação.
- Jonas (COINT) deliberou que mensalmente tenha que ser feita uma apresentação do Coordenador de Infraestrutura em relação ao andamento da implementação do processo. Disse ainda haver necessidade de uma proximidade com a sessão de projetos.
- Minuta foi aprovada pela comissão.
- Deliberações:
1. Submeter minuta aprovada ao SEI 2024.0.000010801-8 e despachá-lo para providências;
  1. Data: 27/05/2024
  2. Responsável: Francisco Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
2. Apresentar evolução da implementação do processo de Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade;
  1. Data: 01/07/2024
  2. Responsável: Jonas de Araújo Luz Junior (COINT)

5. Aprovação da minuta de portaria que versa sobre a instituição do processo de Elaboração da Proposta Orçamentária de TIC

- Rafael (COGOV) expôs os tópicos revisados da minuta.
- Minuta foi aprovada pela comissão.
- Deliberação:
  - Submeter minuta ao SEI 2024.0.000004430-3 e despachá-lo para providências;
    - Data: 27/05/2024
    - Responsável: Francisco Naftali Aires Pedrosa (COGOV)

6. Aprovação da minuta de portaria que versa sobre a instituição do processo de Planejamento das Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação

- Rafael (COGOV) expôs os tópicos revisados da minuta.
- Jonas (COINT) ressaltou que esse processo já está mapeado pelo CNJ. Pautou acerca da instituição da equipe de planejamento para futuras contratações nos moldes do processo instituído. Informou ainda acerca da lista de contratações no aplicativo Lists 365 para acompanhamento.
- Rafael (COGOV) pontuou a necesidade de remetar o DOD da pretensa contratação à Diretoria-Geral para aprovação da equipe de contratação, para só depois haver a produção dos outros artefatos (ETP e TR)
- Minuta foi aprovada pela comissão.
- Deliberação:
1. Submeter minuta ao SEI 2022.0.000011975-0 e despachá-lo para providências;
  1. Data: 27/05/2024
  2. Responsável: Francisco Naftali Aires Pedrosa (COGOV)

7. Alterações no Plano de Transformação Digital

Nafta (COGOV) pautou sobre o que fora decidido na última reunião do CDTIC acerca do tema. Informou a existência de reuniões setorias com as áreas de negócio do Tribunal, a fim de que as mesmas informem as demandas de suas unidades e os possíveis projetos de transformação digital. Após esse apanhado com as áreas demandantes, haverá a alteração no PTD e sua submissão a esta comissão para validação e posteriormente ao CGOVTIC. Existe um processo SEI 2024.0.000004432-0 que versa sobre a revisão do plano.

8. Monitoramento das ações propostas na renuião passada

- Implantação da solução da RedHat
  - Jonas (COINT) informou acerca da retomada do processo de implantação e a realização de reuniões com a empresa contratada. Pontuou ainda que a questão do licenciamento do Linux foi sanada;
- Implantação da solução da Invanti
  - Ismael (CIBER) informou que o IVANTI já está instalado e configurado. Ainda pendente a instalação do cliente para fazer as coletas, pois não é de forma automática.
  - Jardelino (CIBER) pautou a problemática do licenciamento do Windows Server.  Pautou acerca da utilização de uma versão mais antiga do Ivanti com o uso de licença trial do Windows Server 2022.
  - Ismael (CIBER) e Nafta (COGOV) pontuaram que a empresa acordou em instalar uma versão mais antiga, e após a aquisição das licenças do Windows Server eles fariam o upgrade para a versão mais atual.
- Implantação da solução do Tenable.ad
  - Ismael (CIBER) ressaltou que a solução está instalada e configurada, e que já efetivou alguns scans como forma de validação da solução. Informou que já se reuniiu com a empresa para providenciar os treinamentos. Pontuou ainda que a solução também está instalada NA versão trial do Windows Server.
- Implantação do Office 365
  - Jardelino (SPROJ) pautou que a implantação foi iniciada, e que estão tocando agora a migração dos emails em duas frentes (SESAT E REDES) com o levantamento de informações dos usuários através de 3 formulários. Previsão de migração entre 15 a 17 de junho. Pontuou ainda que após essa migração, haverá a implantação do MFA no Office365, com previsão para 24 de junho.
  - Ésio (SEGAT) pontuou a questão da política de migração dos arquivos.
- Implantação da solução de Wifi (BrisaNet)
  - Nafta (COGOV) explanou acerca da contratação do Wifi (empresa Brisanet) e suas 3 fases de contratação. A 1ª fase com 55 pontos (em andamento), a 2ª com 31 pontos (pendente de assinatura do contrato pela Presidência). Qunato à 3ª fase, já foi iniciado um SEI 2024.0.000011309-7 solicitando o uso da ARP. Pende decidir, juntamente com a COINT e STI, o quantitativo a ser solicitado para uso.
  - Deliberação:
    - Cobrar a BrisaNet sobre as pendências para realizar aceite definitivo da 1ª fase
      - Data: 31/05/2024
      - Responsável: Esio Lima Verde Neto (SEGAT) e Jonas de Araújo Luz Junior (COINT)
    - Dar andamento no SEI 2024.0.000011309-7 que versa sobre a 3ª fase de implantação;
      - Data: 31/05/2024
      - Responsável: Esio Lima Verde Neto (SEGAT) e Jonas de Araújo Luz Junior (COINT)
- Implantação da solução de Satelital (Telespazio)
  - Nafta (COGOV) explanou acerca da contratação da solução satelital (empresa Telespazio) e suas fases de contratação. Informou ainda que foi emita a OS em relação à 2ª fase no processo SEI 2024.0.000011108-6 e a empresa já foi notificada por email. Pontuou que a COINT/SESAT/OPR devem proceder o aceite provisório e definitivo para que a SEGAT proceda o pagamernto.
  - Fábio Barroso (CIBER) informou que da 2ª fase já foram instaladas 4 antenas.
  - Deliberação:
    - Emitir aceites provisório e definitivo da 1ª fase após a instalação no SEI SEI 2024.0.000007438-5
      - Data: 31/05/2024
      - Responsável: Esio Lima Verde Neto (SEGAT) e Jonas de Araújo Luz Junior (COINT)
    - Dar andamento no SEI 2024.0.000011108-6 que versa sobre a 2ª fase de implantação, providenciar o aceite provisório, o aceite definitivo e encaminhar para pagamento.
      - Data: 31/05/2024
      - Responsável: Esio Lima Verde Neto (SEGAT) e Jonas de Araújo Luz Junior (COINT)
- Contratação de solução em nuvem
  - Rafael (COGOV) pontuou que aguarda uma definição mais precisa do objeto, que já iniciou o trabalho dos artefatos da contratação e aventou a possibilidade de uma contratação direta.
  - Jonas (COINT) solicitou o acompanhamento dos artefatos de forma a contribuir e medir o impacto nas unidades da COINT.
  - Ismael (CIBER) alertou acerca de incluir no processo de contrataçao o backup dos dados da nuvem.
  - Jonas (COINT) alertou acerca dos riscos envolvidos em colocar o banco Oracle na nuvem.
  - Deliberação:
    - Confeccionar os artefatos da contratação
      - Data: 31/05/2024
      - Responsável: Rafael Veras Paz (COGOV)

9. Assuntos diversos

- Bizagi
  - Jonas (COINT) expôs a necessidade de ter um repositório para colocar os editáveis dos desenhos dos processos de modo que as unidades possam contribuir com seu aperfeiçoamento. Aventou ainda a possibilidade de adquirir licença do Bizagi.
  - Nafta (COGOV) pautou que o Bizagi pode entrar como uma aquisição para um futuro plano de contratação.
- Resposta às atividades propostas nesse comitê (Controle e monitoramento)
  - Jardelino (SPROJ) pautou acerca da forma como deve se dar o retorno do cumprimento/andamento das atividades designadas nos projetos. Sugeriu que se adotasse a boa prática de na hora de definir a tarefa, a data e o responsável por ela, também se acrescente a quem e como se reportar.
  - Nafta (COGOV) sugeriu o uso de ferramentas Office 365 para auxiliar no acompanhamento e monitoramento dos projetos. Pautou que mesmo com o enxugamento do quadro de membros do CGTIC, ainda haverá a participação de áreas técnicas e operacionais para que se possa efetuar o acompanhamento.
  - Jonas (COINT) pautou acerca da importânica do monitoramento das atividades e seus desdobramentos. Segundo o Coordenador, esse monitoramento acontece nas reuniões setoriais ou do CGTIC.
- Windows Server
  - Nafta (COGOV) indagou ao Coordenador da COINT acerca do andamento da contratação conjunta do Windows Sever, em face da problemática levantada nos projetos em andamento (Ivanti e Tenable.AD).
  - Jonas (COINT) informou que a contrataçao se arrasta desde 2021, havendo impasse quanto ao tamanho do licencimento (hiperconvergência ou pontual). Informou a intenção de contratação juntamento com o TRE-RO, e da adesão ao acordo corporativo da Microsoft, inclusive, já foi assinado pelo Presidente do TRE-CE. Pautou que a COINT dará inicio a uma nova contratação da solução devido à urgência e o alto risco envolvidos.
  - Deliberação:
    - Iniciar processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter
      - Data: 17/06/2024
      - Responsável: Jonas de Araújo Luz Junior (COINT)
- Contratação DIO
  - Fábio Barroso (CIBER) ressaltou a necessidade de contratação de DIO/serviço de fusão porque já está sem espaço. Indagou acerca da responsabilidade pela contratação, se dos setores de engenharia ou da STIC.
  - Jonas (COINT) ponderou a existência de uma instrução normativa do CNJ acerca da responsabilidade pela contratação, reiterando que essa contratação poderá sair da TI pelo menos como demandante.
  - Ismael (CIBER) reiterou que a STI deve ser o demandante.
  - Deliberação:
1. Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal (deliberação da última reunião)
  1. Data: Até 27/05/2024
  2. Responsável: José Correia do Nascimento
2. Dar andamento ao SEI 2023.0.000018179-7 referente à contratação;
  1. Data: 31/05/2024
  2. Responsável: Fábio Barroso Brito (SEGAT) e Jonas de Araújo Luz Junior (COINT)

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA, COORDENADOR, em 27/05/2024, às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESIO LIMA VERDE NETO, CHEFE DE SEÇÃO, em 27/05/2024, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIO BARROSO BRITO, TÉCNICO JUDICIÁRIO, em 27/05/2024, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR, COORDENADOR, em 27/05/2024, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO JARDELINO NETO, CHEFE DE SEÇÃO, em 27/05/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO DA SILVA TADDEO, SECRETÁRIO, em 27/05/2024, às 20:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ISMAEL TORRES DOS SANTOS JUNIOR, ASSESSOR, em 28/05/2024, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, TÉCNICO JUDICIÁRIO, em 28/05/2024, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VERAS PAZ, TÉCNICO JUDICIÁRIO, em 29/05/2024, às 08:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i d_orgao_acesso_externo=0&cv=0633147&crc=74FFF0AB, informando, caso não preenchido, o código verificador 0633147 e o código CRC 74FFF0AB.

2024.0.000010860-3	0633147v55