TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
ATA
REUNIÃO CTTIC
Data: 11/06/2024
Horário início: 10:50
Horário término: 12:10
Participantes:
- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Francisco Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
- Jonas de Araújo Luz Júnior (COINT)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Pedro Jardelino Neto (SPROJ)
- Fernando Moura Linhares (COSIS)
- Marcelo Silva de Novaes (COGOV)
Pauta:
Pendências refente a itens do iGovTIC

Assuntos:
- Segurança da Informação
  - Foi verificado que não há material montado sobre os guias de cibersegurança, protocolos do CNJ. Item 23.2. Marcelo irá reunir com Lauro, Ismael e Jardelino para avaliar o CIS Control da ENSEC-PJ e elaborar plano de ação para quinta-feira (13/06).

- Revisar Plano de Transformação Digital
  - A STI havia iniciado a revisão, mas o Dr. Tiago Dias, Juiz Auxiliar da Presidência, solicitou que a STI reunisse com todas as unidades do TRE, para que todos pudessem demandar as necessidades para serem inseridas no PTD. Naftali e João irão finalizar o trabalho até quinta-feira (13/06).

- Protocolos de Cibersegurança
  - Revisar respostas e coletar evidências para preenchimento do questionário. Marcelo irá verificar com o Lauro.

- Elaborar Plano de Continuidade dos Serviços de TIC
  - Na próxima reunião do CGOVTIC, a STI irá solicitar que  comitê identifique os processos finalísticos críticos do TRE, com base na cadeia de valor do TRE.

- Instituir Processo de Gerenciamento de Contratos de TIC
  - O processo está sem andamento. Naftali dará continuidade na minuta até quinta-feira (13/06).

- Instituir Processos de Gestão de Riscos de TIC
  - O processo está sem andamento. Marcelo dará continuidade na minuta até quinta-feira 913/06).

- Acordo de cooperação com a Justiça Federal
  - Processo retornou à STI para ajustes. Leandro dará andamento e encaminhará para ASJUR.
  - Jonas irá falar com o Correia para verificar a possibilidade de utilizar o link do centro para conectar à Justiça Federal.
  - Jardelino lembrou da necessidade de compra do DIO.

- Assuntos diversos
  - Lenadro pontuou sobre questionamentos do Ofício CNJ sobre PDPJ, DJEN, Domicílio e CODEX.
    - PDPJ - Notificações 80%. Para chjegar em 100% necessita tratar as notificações. A STI desconhece como funciona. Naftali questionou a Micheline como procede o tratamento de tais notificações. Ainda não obtivemos resposta.
    - DJEN - O TRE-CE está com 0%. Pesquisamos os outros TREs e todos estão com 0%. Provavelmente, está concentrado no TSE e não foi implantado. Leandro questionou o Secretário de TI do TSE, Júlio Valente, mas ainda não obtivemos resposta.
    - Domicilio Eletrônico - Em andamento.
    - CODEX - PJESG - 74 dias. Verificado e já sanado.

Deliberações:
- Estabelecimento do plano de ação para o item 23.2 do iGovTIC
  - Responsável: Marcelo Novaes
  - Data: Até 13/06/2024
- Finalizar revisão do PTD
  - Responsável: Francisco Naftali e João Alfredo
  - Data: Até 13/06/2024
- Finalizar revisão dos protocolos do item 23.1 do iGovTIC
  - Responsável: Marcelo Novaes
  - Data: Até 13/06/2024
- Identificar processos finalisticos críticos do Tribunal
  - Responsável: CGOVTIC
  - Data: Até 14/06/2024
- Finalizar processo de gerenciamento de contratos de TIC
  - Responsável: Francisco Naftali
  - Data: Até 13/06/2024
- Finalizar processo de gestão de riscos de TIC
  - Responsável: Marcelo Novaes
  - Data: Até 13/06/2024
- Ajustar e devolver acordo de cooperação com a JF
  - Responsável: Leandro Taddeo
  - Data: Até 12/06/2024
- Verifiar disponibilidade de link do centro
  - Responsável: Jonas Luz
  - Data: Até 12/06/2024
- Compra do DIO
  - Responsável: Fábio Barroso
  - Data: 14/06/2024
- Responder ofício CNJ
  - Responsável: Leandro Taddeo
  - Data: Até 14/06/2024

Documento assinado eletronicamente por JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR, COORDENADOR, em 12/06/2024, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO MOURA LINHARES, ANALISTA JUDICIÁRIO, em 12/06/2024, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO DA SILVA TADDEO, SECRETÁRIO, em 12/06/2024, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO JARDELINO NETO, CHEFE DE SEÇÃO, em 12/06/2024, às 21:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA, COORDENADOR, em 17/06/2024, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO SILVA DE NOVAES, TÉCNICO JUDICIÁRIO, em 17/06/2024, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, COORDENADOR, em 20/06/2024, às 07:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i d_orgao_acesso_externo=0&cv=0000656012&crc=9D6D53E3, informando, caso não preenchido, o código verificador 0000656012 e o código CRC 9D6D53E3.

2024.0.000010860-3	0000656012v5