TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
ATA
Reunião CTTIC
Data: 25/07/2024
Horário início: 09:00
Horário término: 11:40
Participantes:
- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Fransciso Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
- Rafael Veras Paz (COGOV)
- Pedro Jardelino Neto (SPROJ)
- Antonio Nogueira de Oliveira Filho (SPROJ)
- Ésio Lima Verde Neto (SEGAT)
- Marcelo Silva de Novaes (COINT)
- Jonas de Araújo Luz Júnior (COINT)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Ismael Torres dos Santos Júnior(CIBER)
Pauta:
- Verificar cumprimento das deliberações da ata anterior
- Relatório do iGovTIC 2024
- Plano de Transformação Digital
- Plano de Gerenciamento de Projetos
- Plano de Capacitação de TIC
- Plano de Contratação de TIC
- Execução do Contrato SERPRO Multicloud
- Projeto de Implantação do Red Hat
Assuntos:
- Verificar cumprimento das deliberações das atas anteriores:
  - Solicitar o apoio para realizar o primeiro diagnóstico na solução do Tenable.ad - Solicitar treinamento da solução Tenable.ad, que está incluso no objeto de contrato.
  - Avaliar as vulnerabilidades apresentadas pela solução da Tenable.sc e os controles do CIS Control do manuais de cibersegurança do CNJ (dependente do item anterior) - Parte não atendida. A parte do CIS Control foi atendida - Depende do treinamento da solução Tenable.ad.
  - Planejar a migração dos e-mails dos usuários para o Office 365 - Realizada, mas cancelada por depender de questões não definidas pela alta gestão - Providências sendo acompanhadas no SEI n. 2024.0.000012504-4.
  - Levantar a quantidade de estagiários que utilizam conta no AD/E-mail para comparar com a quantidade de licenças disponíveis - Realizado.
  - Levantar a quantidade disponível para contratação de estagiários - PENDENTE
  - Tratar com a ASCOM informativo sobre a migração dos e-mails - PENDENTE
  - Cobrar a BrisaNet sobre as pendências para realizar aceite definitivo - Realizada a cobrança, mas ainda não foi possível realizar o aceite definitivo: 1 lote SEI 6180-1 - 100% executado, mas com atraso, devendo a empresa ser notificada. Pendente aceitação definitiva pela REDES; 2 lote SEI 12251-7 prazo de entrega se venceu aos 19/07/2024, com 68% do serviço concluído, devendo a empresa ser notifcada sobre o atraso; e 3 lote SEI 11309-7, com vencimento no prazo 15 de agosto de 2024 - 45% executado, acompanhar na próxima reunião do CGTIC.
  - Realizar aceite definitivo da primeira fase de implantação da Telespázio (Starlink) - PENDENTE. Realizada a instalação no veículo do Presidente, mas pendente a instalação no vaículo do Vice-Presidente por estar em revisão na conscessionária (SEI 7438-5). 2 fase: instalação de 4 antenas foi concluída (SEI 11108-6). 3 fase (SEI 13333-0): 13 antenas - formalizar o pedido de entrega e aguardar a definição da SEC, para estabelecer os locais de instalação do JE connect.
  - Executar a implantação da Central de Serviços em parceria com a empresa vencedora - PENDENTE. Na fase de assinatura do contrato (SEI 713-0).
  - Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão - PENDENTE - SAREN vai requerer o serviço mediante o contrato de manutenção.
  - Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal - PENDENTE - Reunião já agendada.
  - Apresentar evolução da implementação do processo de Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade - A ser avaliado em outra oportunidade.
  - Iniciar processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter - DOD finalizado. ETP e TR em andamento.
  - Identificar processos finalisticos críticos do Tribunal - PENDENTE - STI vai encaminhar esta matéria para CGovTIC na reunião de setembro/2024.
  - Levantar requitos mínimos de segurança para o Datacenter, de acordo com a norma técnica apropriada - CIBER irá providenciar.
  - Revisar processo de autorização de teletrabalho para desburocratizar - matéria suspensa.

Relatório do IGovTIC 2024 - Relatório da TIC concluído na sexta-feira (19/07): única pendência foi a estratégia de adoção de nuvem - item 20.1; Relatório da área de negócio enviada no dia 18/07/2024, pela SPE -  (nota simulada geral foi 96,18, pendente a validação de evidências pelo CNJ/ Nota da parte de governança e gestão foi 96,85 e nota gerenciamento de serviço de TIC foi 95,39) Registros oficiais de envio  395734 (área de negócio) e 396002 (área de TIC) - Relatório será apresentado no CGOVTIC e ficará documentado na nuvem.

Plano de Transformação  Digital:
1. Transformar o plano em ações específicas e projetos no planner e SEI, de acordo com o processo de desenvolvimento de software;
2. Revisar a portaria de processo de desenvolvimento de software, sendo uma das etapas a análise de implantação de softwares já utilizados em outros órgãos - SPROJ, COSIS e COGOV - 1ª quinzena de novembro/2024;
3. SIGO (SEI 13740-2) é um software do TRE-MA e está em estudo de processo de implantação e haverá uma visita de cooperação junto ao TRE-MA, para análise da solução - agosto/2024 - COSIS, COGOV e SPE.

Plano de Gerenciamento de Projetos: transformar o plano em em ações específicas e projetos no planner e SEI, a ser feito pela SPROJ e COGOV - agosto/2024;

Plano de capacitação de TIC:
1. Aguardar readequação do orçamento pelo TSE, a ser feito até setembro/2024;
2. Prioridades de treinamento: a. Oracle - BANCO; b. Ethical Hacking - CIBER, REDES e SPROJ (verificar a possibilidade de utilizar o orçamento de CIBER); 3. CTIA - Certified Threat Intelligence Analyst - CIBER, REDES e SPROJ (verificar a possibilidade de utilizar o orçamento de CIBER); 4. ITIL - COGOV/COINT (verificar possibilidade de utilizar Allura);
3. Monitoramento do plano de capacitação: a. Congresso ENATIC concluído; b. Congresso CISO Brazil cancelado; c. 12º forum brasileiro de CSIRTs e  5º workshop de MISP (estão fora do plano, mas serão realizados); d. Concluídos: Atualização tecnológica; Inteligência Artificial - Sinapses e Codex; Plone para desenvolvedores; Planejamento estratégico de TIC; Gestão Agil; Segurança da Informação; Contratações de TIC e IVANTI; e. Em andamento: Docker/Openshift e Ferramenta de ITSM integrado ao contrato de central de serviços.

Monitoramento de plano de contratação: Item 10. VOIP(aguardando definição da SAD); Item 11. leitor digital (fase de levantamento junto à SGP); Item 16. Nuvem IaaS (contratação conluída); Item 17. Ominichanel (fase de recurso do processo de licitação); Item 1. Central de serviços  (elaboração do contrato). Item 3. Robô de fita LTO  (elaboração dos artefatos de DOD e ETP pela ciber).

Execução do Contrato SERPRO Multicloud: SPROJ (Jardelino) vai apresentar proposta de demanda de trabalho junto à COINT, para após submenter ao SERPRO - acompanhar na próxima reunião do CGTIC.

Projeto Implantação Red Hat: Criação de fóruns com a participação de vários unidades (Nogueira responsável), em seguida reunião técnica antes da próxima reunião do CGTIC.

Assuntos diversos:
1. André ligou durante a reunião informando que o sistema Polis está instável e solicitou que alguém pudesse resolver porque hoje é o último dia para os cartórios informarem os óbitos. João informou que a ferramenta nacional para realização dessa atividade é o Infodip. Leandro sugeriu levar para o Comitê de Governança de TIC decidir a respeito dessa questão - Levar para o CGovTIC, para adesão integral ao Infodip.
2. Leandro informou que existe um servidor local de Trend, sendo que o Trend atual está na nuvem. Leandro quer que os servidores que não deveriam estar mais em uso, sejam desativados. - em andamento CIBER e COINT - proxima reunião do CGTIC - primeira reunião de agosto.

Proxima reunião do CGTIC: 12/08/2024.

Deliberações:
- Solicitar treinamento da solução Tenable.ad, que está incluso no objeto de contrato
  - Responsável: Ismael Torres - Gestor do contrato
  - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- Migração dos e-mails dos usuários para o Office 365 - Providências sendo acompanhadas no SEI n. 2024.0.000012504-4
  - Responsável: José Correia
  - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- Processo de contratação de licenças Windows Server/Datacenter - ETP e TR em elaboração
  - Responsável: Marcelo Novaes
  - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- Levantar requitos mínimos de segurança para o Datacenter, de acordo com a norma técnica apropriada.
  - Responsável: Ismael Torres - CIBER
  - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- Relatório IGovTIC 2024. Será documentado nuvem e apresentado no CGovTIC
  - Responsável: Francisco Naftali - COGOV
  - Data: próxima reunião do CGovTIC, setembro de 2024
- Adaptar o Plano de Transformação Digital em projetos e ações no Planner e revisar a portaria de processo de desenvolvimento de software
  - Responsável: SPROJ, COSIS e COGOV
  - Data: primeira quinzena de novembro de 2024
- Implantação do sistema SIGO do TRE-MA. Visita técnica ao TRE-MA
  - Responsável: COSIS, COGOV e SPE
  - Data: agosto de 2024
- Executar a implantação da Central de Serviços em parceria com a empresa vencedora
  - Responsável: Flávio Moreira
  - Data: Após fechamento da Licitação
- Encaminhar para a SAD a contratação do DIO/serviço de fusão. SAREN vai requerer o serviço, utilizando o contrato de nanutenção
  - Responsável: SAREN e COINT
  - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- Plano de Capacitação TIC. Aguardar redefinição do orçamento pelo TSE e verificar a possibilidade de realizar cursos com orçamento CIBER e Allura
  - Responsável: Francisco Naftali - COGOV
  - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- Plano de Contratação TIC. Para acompanhamento
  - Responsável: Francisco Naftali - COGOV
  - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- Execução do Contrato SERPRO Multicloud - Contrato 44/2024. Apresentar proposta de demanda de trabalho junto à COINT, para após submenter ao SERPRO
  - Responsável: Pedro Jardelino - SPROJ
  - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- Realizar aceite definitivo da primeira fase de implantação da Telespázio (Starlink), formalizar o pedido da terceira fase e aguardar a indicação dos locais de intalação do JE Connect pela SEC
  - Responsável: Ésio Lima
  - Data: Após a instalação no carro do Vice-Presidente e Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- Realizar aceite definitivo da primeira fase de implantação da BrisaNet e notificar a empresa sobre os atrasos
  - Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato (Ésio Lima e REDES)
  - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- Iniciar a contratação da fibra apagada para interligar com o Datacenter da Justiça Federal - Acordo assinado e reunião já agendada
  - Responsável: Jonas Luz - COINT
  - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- Apresentar evolução da implementação do processo de Gerenciamento de Capacidade e Disponibilidade. Avaliação em outro momento
  - Responsável: Francisco Naftali - COGOV
  - Data: sem data
- Identificar processos finalísticos críticos do Tribunal - Pautar na reunião do CGovTIC
  - Responsável: Francisco Naftali e Leandro Taddeo
  - Data: próxima reunião do CGovTIC, em setembro de 2024
- Projeto de Implantação de Red Hat. Criação de fóruns com a participação de vários unidades, para, em seguida, haver reunião técnica antes da próxima reunião do CGTIC
  - Responsável: Nogueira Filho - SPROJ
  - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024
- Revisar processo de autorização de teletrabalho para desburocratizar - matéria suspensa
  - Responsável: Jonas Luz
  - Data: sem data
- Adesão integral ao Infodip e descontinuar Polis - Pautar na reunião do CGovTIC
  - Responsável: Leandro Taddeo
  - Data: próxima reunião do CGovTIC, em setembro de 2024
- Desativação dos servidores que não estão em uso
  - Responsável: CIBER e COINT
  - Data: Até próxima reunião do CGTIC - 12/08/2024

Documento assinado eletronicamente por ESIO LIMA VERDE NETO, Chefe de Seção, em 25/07/2024, às 19:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA FILHO, Técnico Judiciário, em 26/07/2024, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA, Coordenador, em 26/07/2024, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO DA SILVA TADDEO, Secretário, em 26/07/2024, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO JARDELINO NETO, Chefe de Seção, em 26/07/2024, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ISMAEL TORRES DOS SANTOS JUNIOR, Assessor, em 26/07/2024, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO SILVA DE NOVAES, Técnico Judiciário, em 26/07/2024, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JONAS DE ARAUJO LUZ JUNIOR, Analista Judiciário, em 29/07/2024, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VERAS PAZ, Técnico Judiciário, em 30/07/2024, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, Coordenador, em 30/07/2024, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i d_orgao_acesso_externo=0&cv=0000708149&crc=AF2250E3, informando, caso não preenchido, o código verificador 0000708149 e o código CRC AF2250E3.

2024.0.000010860-3	0000708149v29