TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
ATA
 1ª Reunião CGTIC
MARÇO/2025
Data:	07/03/2025
Horário início:	09:10
Horário término:	10:45

Membros:
- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Franscisco Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
- Marcelo Silva de Novaes (COINT)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Ismael Torres dos Santos Júnior (CIBER)

Participantes:
Antônio Nogueira de Oliveira Filho (SPROJ)

Pauta:
- Revisão das deliberações da reunião anterior
- Elaboração do Orçamento 2026 (SEI 2025.0.000001944-5)
  - Capacitação de TI
  - Apresentação de demanda de segurança da informação
- Revisão do PDTIC 2025-2026
  - Priorização do Inventário de Necessidades (SEI 2025.0.000001151-7)
- Apresentação da estratégia de nuvem (SERPRO)
- Suporte ao Balcão Virtual
- Capacitação de usuários de TIC (Office 365) e trilhas de formação de especialistas de TIC
- Resolução CNJ 591/2024 - Publicidade das ementas e votos nas audiências plenárias
- Auditoria do Portal da Transparência (COAUD)
- Acompanhamento dos Planos de TIC
  - Plano Diretor de TIC
  - Plano de Transformação Digital
  - Plano de Gestão de Riscos
  - Plano de Contratações
Assuntos:
- Verificar cumprimento das deliberações de reuniões anteriores:
  - As atualizações foram feitas no planner de Deliberações do CGTIC, de acordo com a manifestação de cada membro deste Comitê. Algumas deliberações mereceram destaque e foram pautadas na presente ata.
- Elaboração do Orçamento 2026 (SEI 2025.0.000001944-5)
  - Capacitação de TI
    - Leo pautou a necessidade de inclusão do curso de desenvolvimento de ferramentas de IA (JAPRE/LIODS) e do curso do Oracle. (2025).
    - Treinamento Security + (2025)
    - Treinamento CySa+ (2025)
    - Treinamento CCISP (2026)
    - Treinamento CEH (2026)
    - Treinamento CTIA – Certified Threat Inteligence Analyst (2026)
    - Treinamento CND – Certified Network Defender (2026)
  - Apresentação de demanda de segurança da informação
    - Software Cibersegurança Darktrace (2026)
    - Tenable ONE (2025) Copartícipe da ata do ES
    - Servidor de Backup com 02 (duas) placas SAS 12GB com duas portas (2025)
    - Renovação da licença F5 (???)
    - Aquisição de serviço de SGS - Serviço de Gestão de Segurança (2026)
  - O Comitê deliberou que a COGOV junto à CIBER irão responder o processo SEI 2025.0.000001944-5
- Revisão do PDTIC 2025-2026 (SEI 2025.0.000001151-7)
  - Nafta apresentou a compilação das necessidades aprovadas pelo CGOVTIC e a metodologia de cálculo das prioridades das ações.
  - O Comitê deliberou que COINT/COGOV/STI irão priorizar as ações do PDTIC.
- Monitoramento do Plano de Contratações
  - Renovação do Contrato 44/2024 - Nuvem IaaS SERPRO (SEI 2024.0.000026779-5)
    - A SPROJ respondeu acerca do prosseguimento da renovação do Contrato 44/2024 - Nuvem IaaS SERPRO.
    - O Comitê deliberou que a COINT dará andamento à renovação do contrato de nuvem SERPRO.
  - Aquisição de 40 fitas LTO
    - Ismael informou que o Rafael está trabalhando nos artefatos e que a contratação será direcionada para a ARP TRF-2ª Região
  - Aditivo ao Contrato 54/2024 - Microsoft365
    - Nafta informou que o SEI 2024.0.000006206-9 retornou à COGOV para instruir com a memória de cálculo
    - O Comitê deliberou que a COGOV e COINT darão andamento ao processo de aditivo do Microsoft365.
  - Contratação de solução para registro de ponto biométrico (SEI 2024.0.000010009-2)
    - A solução do TRE-BA e do TRE-PA foram descartadas pela equipe de estudos técnicos por não atenderem às necessidades do TRE/CE.
    - O Comitê deliberou que os estudos devem prosseguir.
- Monitoramento do PDTIC
  - O Comitê debateu acerca da execução das ações, metas e indicadores do PDTIC. Os mesmos foram atualizados com as informações fornecidas pelas unidades competentes nos painéis de monitoramento.
  - O Comitê deliberou que a COGOV/STI deverá gerar o relatório de monitoramento mensal relativo a fevereiro/2025 e disponibilizá-lo no portal da transparência.
- Monitoramento do Plano de Transformação Digital:
  - A COSIS informou acerca do andamento dos projetos de software vinculados ao PTD.
    - Painéis de BI - Novo painel de BI para controle de produtividade do teletrabalho (SGP)
    - FPleno - Iniciada a implementação da aplicação.
  - A COGOV atualizará a lista dinâmica de monitoramento do PTD.
- Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
  - Risco R-INFRA006 (Windows Server - SEI 2024.0.000000938-9)
    - O processo encontra-se homologado e adjudicado, aguardando apenas a assinatura da ARP pela Direção-Geral e Presidência.
    - Marcelo informou que TRE/RO já enviou os documentos necessários à formalização do contrato.
  - Risco R-INFRA001, R-INFRA002, R-INFRA003 e R-INFRA004
    - Marcelo informou que o consultor Luis Tossi (Edgefy) realizará apresentação no dia 19 de março às 9:30h.
    - O acompanhamento da atividade está sendo feito no SEI 2024.0.000004438-9.
  - A COGOV atualizará a lista dinâmica de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos.
- Apresentação da estratégia de nuvem (SERPRO)
  - A SPROJ informou que foi elaborada uma minuta de estratégia e de uma política para atender, principalmente, as demandas da ENTIC/JUD. Os documentos estão disponibilizados na página da SPROJ.
  - O Comitê deliberou que a SPROJ deverá incluir a minuta da estratégia e da política no SEI 2024.0.000017396-0 para revisão/validação da Secretaria e das Coordenadorias.
- Suporte ao Balcão Virtual
  - Nafta pautou a deliberação do CGOVTIC acerca da efetivação da manutenção/suporte dos links do balcão virtual como um serviço de TIC.
  - O Comitê deliberou que a SEWEB e SEGAT deverão restabelecer os links do balcão virtual para o 1º grau.
  - O Comitê deliberou que a SEWEB juntamente à COINT deverão estabelecer o fluxo do processo de suporte ao balcão.
- Portal da Transparência (Ranking da Transparência)
  - O Comitê deliberou que a COGOV e COSIS deverão responder a auditoria relativa ao portal de TIC (SEI 2025.0.000004066-5)
- Resolução CNJ 591/2024 - Publicidade das ementas e votos nas audiências plenárias
  - Leo informou que a partir de 10 de março o cidadão deverá poder acompanhar os votos e informações processuais em tempo real.
  - O Comitê deliberou que a COSIS deverá providenciar a publicação do serviço no portal do TRE-CE, redirecionando o serviço do TSE já disponibilizado.
- Capacitação de usuários de TIC (Office 365) e trilhas de formação de especialistas de TIC
  - Assunto não abordado. Entrará na pauta da próxima reunião.

A próxima reunião do Comitê de Gestão - CGTIC fica agendada para 18 de março de 2025.

Deliberações:
- Responder o processo SEI 2025.0.000001944-5 relativo ao Orçamento 2026
  - Responsável: COGOV e CIBER
  - Data: 10/03/25
- Priorizar o inventário de necessidades de TIC
  - Responsável: COGOV/COINT/STI
  - Data: 14/03/25
- Dar andamento à renovação do Contrato 44/2024 - Nuvem IaaS SERPRO (SEI 2024.0.000026779-5)
  - Responsável: COINT
  - Data: 14/03/25
- Dar andamento ao processo de aditivo do Microsoft365
  - Responsável: COINT e COGOV
  - Data: 14/03/25
- Incluir a minuta da estratégia e da política no SEI 2024.0.000017396-0 para revisão/validação da Secretaria e das Coordenadorias (iGovTIC)
  - Responsável: SPROJ
  - Data: 14/03/25
- Elaborar ETP e TR da aquisição de 40 fitas LTO
  - Responsável: CIBER e SEGAT
  - Data: 14/03/25
- Restabelecer os links do balcão virtual para o 1º grau
  - Responsável: SEWEB e SEGAT
  - Data: 10/03/25
- Estabelecer o fluxo do processo de suporte ao balcão virtual
  - Responsável: SEWEB e COINT
  - Data: 14/03/25
- Responder a auditoria relativa ao portal de TIC (SEI 2025.0.000004066-5)
  - Responsável: COGOV e COSIS
  - Data: 14/03/25
- Providenciar a publicação do serviço de acompanhamento das ementas e votos nas audiências plenárias no portal do TRE-CE, redirecionando o serviço do TSE já disponibilizado.
  - Responsável: COSIS
  - Data: 14/03/25

- Atualizar a lista dinâmica de monitoramento do PTD
  - Responsável: COGOV e COSIS
  - Data: 14/03/25
- Atualizar a lista dinâmica de monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
  - Responsável: COGOV
  - Data: 14/03/25
- Atualizar lista dinâmica de monitoramento do PDTIC e gerar relatório mensal
  - Responsável: STI e COSIS
  - Data: 14/03/25
- Atualizar lista dinâmica de monitoramento das Contratações
  - Responsável: SEGAT
  - Data: 14/03/25

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, Coordenador, em 07/03/2025, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO SILVA DE NOVAES, SERVIDOR, em 10/03/2025, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO DA SILVA TADDEO, Secretário, em 11/03/2025, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA, Coordenador, em 12/03/2025, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA FILHO, Chefe de Seção, em 14/03/2025, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ISMAEL TORRES DOS SANTOS JUNIOR, Assessor, em 21/03/2025, às 08:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i d_orgao_acesso_externo=0&cv=0000985353&crc=D6FB2A42, informando, caso não preenchido, o código verificador 0000985353 e o código CRC D6FB2A42.

2024.0.000010860-3	0000985353v32