TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
ATA
 1ª Reunião CGTIC
janeiro/2025
Data:	09/01/2025
Horário início:	09:00
Horário término:	10:00

Membros:
- Leandro da Silva Taddeo (STI)
- Fransciso Naftali Aires Pedrosa (COGOV)
- Marcelo Silva de Novaes (COINT)
- João Alfredo Pinto Moreira (COSIS)
- Ismael Torres dos Santos Júnior(CIBER)
Pauta:
- Apresentação do plano de trabalho de revisão do PDTIC, para apresentação na próxima reunião do CGovTIC (10/01/2025);
- Plano de acompanhamento do PDTIC vigente;
- Monitoramento dos planos de TIC;

Assuntos:
- Verificar cumprimento das deliberações de reuniões anteriores:
  - Adiada para a próxima reunião
- Apresentação do plano de trabalho de revisão do PDTIC
  - Plano apresentado e aprovado pelo CGTIC
  - O plano  de trabalho consta do SEI 2024.0.000008401-1  documento 0000924263.
- Elaborar Plano de acompanhamento do PDTIC
  - A COGOV irá abrir um SEI, para que cada Coordenadoria e Assessoria de Ciber da STI avalie o andamento de cada ação do PDTIC;
  - O plano de acompanhamento será apresentado ao CGOVTIC e servirá como insumo do inventário de necessidades do PDTIC revisado.
- Monitoramento do Plano de Transformação  Digital:
  - Não houve progresso das ações.
- Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
  - Não houve progresso das ações.
- Monitoramento de Plano Diretor de TIC
  - Encaminhado SEI 2024.0.000008401-1 com deliberação sobre a revisão do PDTIC 2025-2026 e a criação do grupo de trabalho responsável (GT-PDTIC).
  - STI deverá atualizar os painéis de monitoramento do PDTIC e gerar os relatórios de monitoramento pendentes.
A próxima reunião do Comitê de Gestão - CGTIC fica agendada para 08 de Janeiro de 2025.

Deliberações:
- Abrir SEI, para acompanhamento do PDTIC vigente pelas Coordenarias e Assessoria da STI
  - Responsável: COGOV, COINT, COSIS e CIBER
  - Data: 20/01/2025

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO NAFTALI AIRES PEDROSA, Coordenador, em 24/01/2025, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO SILVA DE NOVAES, SERVIDOR, em 31/01/2025, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ISMAEL TORRES DOS SANTOS JUNIOR, Assessor, em 06/02/2025, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO DA SILVA TADDEO, Secretário, em 11/02/2025, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOAO ALFREDO PINTO MOREIRA, Coordenador, em 12/02/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tre-ce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i d_orgao_acesso_externo=0&cv=0000919939&crc=7944EEE4, informando, caso não preenchido, o código verificador 0000919939 e o código CRC 7944EEE4.

2024.0.000010860-3	0000919939v8